BLS — Nouvelle version (v2)

Demandes à l’équipe backend — mise à jour du 5 octobre 2026

Suivi de la livraison multi-tenant et permissions, et défauts restant à corriger

Destinataires : équipe backend (Laravel).

Contexte : ce document remplace la version du 26 septembre. Le backend a livré l’essentiel des demandes (permissions, rôles, utilisateurs, filiales, multi-tenant, notifications). Le front v2 les consomme déjà. Il reste quelques défauts, dont plusieurs bloquent des fonctions réelles : ils sont listés en section 2, par priorité.

Source des constats : tests du 5 octobre 2026 sur https://bls-demo.dreamxr.io/api (tenant bls-demo), avec un compte super_admin et un compte au rôle restreint (lecture seule contrats, contentieux, audit). Les colonnes « Cause probable » sont des hypothèses : je n’ai pas accès au code Laravel.

# 1. Ce qui est livré et vérifié

| Demande | Constat côté front (5 octobre) |
| --- | --- |
| GET /current-user : permissions, roles, tenant, subsidiary, can_see_all_subsidiaries | OK. Le front masque modules, boutons et écrans selon les permissions (module.action) ; un compte en lecture seule ne voit plus aucune action d’écriture. |
| Rôles : GET/POST/PUT/DELETE /roles, corps { name, permissions: [uuid] } | OK. Création, modification, suppression ; suppression d’un rôle encore attribué : 409 avec message clair, affiché tel quel. |
| Utilisateurs : modification, désactivation, réactivation, réinitialisation, suppression | OK pour la création, la désactivation et la réactivation. La réinitialisation échoue (voir 2.1 a). |
| Filiales : PUT et DELETE | Livré et utilisé par le front ; non testé en réel le 5 octobre (le 409 avec utilisateurs rattachés est géré à l’écran). |
| Multi-tenant : en-tête X-Tenant et champ tenant au login | OK. Erreurs de connexion distinctes : identifiants invalides, tenant introuvable, serveur injoignable. |
| GET /tenant-config (public) | OK. Le front applique le nom, le logo (quand logo_url est renseigné), la langue par défaut et la devise. |
| GET /notifications : meta et unread_count | OK, le compteur de non lues n’est plus plafonné. |
| PUT /banks avec fichier via POST + _method=PUT | Utilisé ainsi par le front. |
| POST /litigation (création) | OK le 5 octobre : plus d’erreur 500 après création (C.1 pour ce cas). |
| Format d’erreur : 401, 403 (code forbidden), 404, 409, 422 | OK pour 403, 409 et 422 : le message du serveur est affiché à l’utilisateur. |

# 2. À corriger côté backend

## 2.1 Priorité 1 — fonctions qui échouent

a) Envoi d’e-mails impossible : configuration SMTP

Constat : le fichier .env du serveur contient les valeurs de développement par défaut (MAIL_HOST=mailpit, MAIL_PORT=1025, MAIL_USERNAME=null, MAIL_PASSWORD=null, MAIL_FROM_ADDRESS=hello@example.com). Aucun serveur « mailpit » n’existe sur la machine. Conséquence : POST /users/{id}/reset-password échoue (le front affiche « Action impossible » ; erreur serveur probable, à confirmer dans laravel.log) ; la même cause est probable pour les transferts (voir b). Attendu : renseigner un vrai SMTP (MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, MAIL_ENCRYPTION, MAIL_FROM_ADDRESS au nom du tenant) puis php artisan config:clear. Pour la recette sans fournisseur : MAIL_MAILER=log, ou une boîte capturée (Mailpit installé sur le serveur).

b) Transfert de contrat : erreur 500 alors que le transfert est enregistré

Constat : le transfert d’un contrat (contrat a2e91092-0787-4e8a-827b-b48cc5840a9e, 5 octobre) renvoie « Une erreur interne est survenue » (500), mais le transfert est bien enregistré : l’historique des transferts apparaît ensuite. Le front annonce donc un échec alors que les données ont changé. Cause probable : une exception après l’écriture (notification e-mail synchrone, voir a). Attendu : envelopper l’opération dans DB::transaction (annulation complète en cas d’erreur) et envoyer les notifications en file d’attente (ShouldQueue), afin qu’un échec d’e-mail ne fasse pas échouer l’opération. Cela correspond à C.1 et C.2 de la version précédente, qui ne sont pas résolus pour ce cas.

c) Fiche PDF d’un contrat : erreur 500

Constat : GET /generate_pdf_fiche_suivi_contract?contract_id=a2e91092-0787-4e8a-827b-b48cc5840a9e renvoie 500 « Une erreur interne est survenue » (le front envoie bien contract_id, comme indiqué dans le guide, point C.3). Le contrat de test n’a pas de dates de signature, d’effet, d’expiration ni de renouvellement, mais deux parties, un document et une échéance : un contrat incomplet doit produire un PDF, pas une erreur. Attendu : relations chargées, valeurs nulles tolérées, et vraie cause journalisée dans storage/logs/laravel.log.

d) GET /action_transfers : permission inexistante exigée

Constat : la route exige la permission governance.forward, qui n’existe pas dans le catalogue (78 permissions : governance.create/read/update/delete, manage_attendance, manage_shareholding, print). Même le super_admin reçoit 403. Conséquence : la liste des transferts d’actions (Gouvernance › Actionnariat) est inaccessible. Attendu : soit créer governance.forward, soit faire protéger la route par une permission existante (governance.manage_shareholding). Merci de vérifier aussi les autres routes pour des codes de permission absents du catalogue.

e) Rôles autres que super_admin sans aucune permission

Constat : les rôles admin, collaborator, legal_director et manager ont 0 permission ; seul super_admin en a (78). Un compte rattaché à l’un de ces rôles ne peut rien faire dans l’application. Attendu : un jeu de permissions par défaut cohérent pour chaque rôle fourni à la création d’un tenant (seeders), à valider avec le métier.

## 2.2 Priorité 2 — à confirmer ou à compléter

| Sujet | Constat | Demande |
| --- | --- | --- |
| Transfert d’une tâche d’incident | Le front utilise désormais POST /task_incidents/{taskIncident}/transfer, mais le corps attendu n’est pas documenté. Il envoie forward_title, deadline_transfer, description et collaborators (ancien format). Non testé en réel : aucun incident n’a été créé sur la recette. | Documenter le corps et les réponses d’erreur ; confirmer les noms des champs. |
| Catalogue /permissions | Renvoie à la fois les codes actuels (module.action) et d’anciens codes à un seul mot (par exemple contract, role). Le front n’affiche que les premiers. | Retirer les anciens codes ou les marquer « legacy » ; ne conserver qu’un catalogue. |
| enabled_modules | Vide sur le tenant bls-demo. Le front l’interprète comme « aucun module désactivé ». | Confirmer cette sémantique ; sinon indiquer la liste exhaustive des identifiants de modules. |
| Résolution du tenant derrière un proxy | Le tenant est résolu par X-Tenant, puis le champ tenant, puis le premier libellé du Host (au moins trois parties). Derrière Nginx Proxy Manager, le Host n’est fiable que si TrustProxies accepte le proxy. | Confirmer TrustProxies ($proxies = '*') et documenter l’ordre de résolution ; le slug du tenant par défaut était « default » et a dû être renommé en « bls-demo ». |
| Format des erreurs 5xx | Le message générique est correct, mais sans champ code ni identifiant de corrélation. | Ajouter code et, si possible, un identifiant de requête retrouvable dans les journaux. |

## 2.3 Priorité 3 — confort et tests

Suppressions : deux enregistrements de test ont été créés le 5 octobre et ne sont pas supprimables depuis l’application : le dossier de contentieux « TEST Dossier Alpha » (a2e8dd57-b67d-4f30-b99a-98c576e7dd9f), et le contrat « TEST Contrat Alpha » (a2e91092-0787-4e8a-827b-b48cc5840a9e, avec un événement et un transfert). Merci de les supprimer, et d’exposer DELETE avec suppression logique pour contentieux, contrats, garanties, recouvrements, audits, évaluations et veilles juridiques.

Second tenant : pour tester l’isolation des données, merci de fournir un second tenant de recette et, si possible, un compte plateforme (POST /tenants, GET /tenants). Je n’ai pas pu vérifier qu’un utilisateur d’un tenant ne voit rien d’un autre.

Environnement de recette avec boîte d’envoi capturée (Mailpit / Mailtrap) : évite d’écrire à de vraies personnes pendant les tests de transfert.

# 3. État des défauts de la version précédente (C.1 à C.12)

| N° | Sujet | État au 5 octobre |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Créations suivies d’une erreur 500 | Contentieux : corrigé. Garanties et recouvrements : non revérifié. Même symptôme observé sur le transfert de contrat (2.1 b). |
| C.2 | Transfert de contrat : relation nulle | Non résolu pour ce cas : erreur 500 (2.1 b). |
| C.3 | Fiche PDF du contrat | Non résolu : erreur 500 (2.1 c). |
| C.4 | Transfert incident : route dédiée | Route annoncée ; corps non documenté et non testé (2.2). |
| C.5 | DELETE /ca_administrators/{id} | Non revérifié. |
| C.6 | Présence : statut non conservé | Non revérifié. |
| C.7 | Personne morale : deux enregistrements | Non revérifié. |
| C.8 | Pourcentage d’actions ≥ 1 % | Non revérifié. |
| C.9 | PUT /banks multipart | Contourné côté front (POST + _method=PUT). |
| C.10 | Pagination des notifications | Corrigé. |
| C.11 | file_url absolue | Non revérifié sur cette recette (l’aperçu des documents n’a pas été testé). |
| C.12 | Gestionnaire d’erreurs uniforme | En grande partie : 403, 409 et 422 corrects ; 5xx sans champ code. |

# 4. Côté front : ce qui est fait

Aides can() et garde de pages ; menus, boutons de création, actions de lignes et de détail masqués selon les permissions de l’utilisateur.

Écrans d’administration : rôles (sélecteur de permissions groupé), utilisateurs, filiales ; messages 409 et 422 du serveur affichés tels quels.

Tenant : X-Tenant sur chaque appel ; nom, logo, langue et devise issus de /tenant-config ; déconnexion automatique avec message sur un 401.

Notifications paginées avec compteur de non lues ; transfert d’incident via la route dédiée.

Vérifié en réel le 5 octobre avec un compte super_admin et un compte au rôle restreint sur les pages contentieux et contrat ; les autres pages de détail (audit, évaluation, incident, recouvrement, sûreté, gouvernance) sont couvertes par la même logique mais pas encore testées avec des données.

# 5. Ordre de traitement proposé

| Étape | Contenu | Effet côté front |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 a (SMTP) | Réinitialisation de mot de passe et notifications fonctionnelles. |
| 2 | 2.1 b, c (transfert de contrat, PDF) | Plus de faux échecs ; fiche PDF imprimable. |
| 3 | 2.1 d, e (action_transfers, permissions par défaut des rôles) | Actionnariat complet ; rôles utilisables sans passer par super_admin. |
| 4 | 2.2 (incident, catalogue, modules, 5xx) | Transfert d’incident validé ; catalogue propre. |
| 5 | 2.3 (suppression des tests, second tenant, recette) | Tests d’isolation et nettoyage. |

Ce que je fournis en retour : dès que 2.1 a à c sont corrigés, je rejoue les scénarios (réinitialisation, transfert, impression) et je confirme point par point ; je teste ensuite le second tenant.